Inhaltsverzeichnis

1. Teil 1 – Projektbeschrieb
  1. Aufgabenstellung
  2. Projektaufbau und Organisation
    1. Personen im Rahmen der IPA
    2. Arbeitsumgebung und Durchführung
  3. Vorkenntnisse
  4. Vorarbeiten
  5. Firmenstandards
  6. Zeitplan
    1. Erster Entwurf des Zeitplans
    2. Revisionierter Zeitplan
  7. Arbeitsjournal

1. Teil 2 – Systembeschrieb
  1. Kurzfassung
  2. Systembeschreibung
    1. UML-Klassendiagramm
    1. UML-UseCase Diagramm
    1. UML-Activity Diagramm
  1. Installationsanweisung
  2. Benutzeranleitung
  3. User Interface
    1. GUI-basierend
    2. Menü-basierend
  4. Die Hauptklasse
  5. Testvorgang
  6. Quellenangabe
  7. Glossar
2. Anhang
I. Teil 1 - Projektbeschrieb
1. Aufgabenstellung

Titel der Facharbeit
Layer Historisierung mit QGIS-Plugin

Thematik
Entwicklung eines Plugins für QGIS zum Zugriff auf die PostGIS DB-Layer Historisierung. Ziel ist dem User eine benutzerfreundliche Möglichkeit zu geben die Historisierung zu nutzen.

Kurzbeschrieb
Gesetzgebung im Einführungsgesetz zum Geoinformationsgesetz des Bundes (EG GeoIG) fordert die Gewährleistung der nachhaltigen Verfügbarkeit der Geobasisdaten und die Archivierung und Historisierung dieser Daten. Um die gesetzliche Anforderung sicher zu stellen, wurde für den Kanton Glarus von der Firma Sourcepole eine PostgreSQL Datenbankerweiterung zur Historisierung von Daten entwickelt. Eine intuitiv verwendbare Benutzerschittstelle zur Nutzung dieser Erweiterung existiert nicht. In der Facharbeit soll mit der Programmiersprache Python und PyQt4 ein QGIS-Plugin als Benutzerschnittstelle zum PostGIS Historisierungs-System entwickelt werden.

Detaillierte Aufgabenstellung

Das Plugin soll dem Anwender eine Schnittstelle zum PostGIS Historisierungs-System (pghisto) anbieten. Das PostGIS Historisierungs-System existiert bereits, ist aber nur für Datenbank-Experten zu bedienen. Mit der Integration in das Desktop-GIS QGIS wird die Anwendung stark vereinfacht und so für eine breite Öffentlichkeit nutzbar gemacht. Das PostGIS Historisierungs-System bietet nur die Basis-Funktionen zur Historisierung an. Auswertungen wie die Differenzen verschiedener Zeitstände, Statistiken über die räumlich-zeitliche Ausprägung der Veränderungen existieren nicht und sollen neben den Grundfunktionalitäten Bestandteil des Plugins werden.
Der Quellcode ist unter der GNU General Public License (GPL) auf GitHub.com publiziert und gepflegt. Das Plugin wird schliesslich unter qgis.org für den allgemeinen Gebrauch publiziert.
Resultate:
1. Git Repository ist eingerichtet
2. QGIS Plugin mit den folgenden Funktionen ist erstellt:
- Design der Benutzeroberfläche in Englisch und Integration in QGIS Desktop (Use-Cases)
- Installation/Update der DB-Funktionen in die verbundene DB.
- Initialisieren der Historisierung eines in QGIS geladenen Layers erfolgt auf Knopfdruck.
- Vektor-oder Tabellen-Layer in der QGIS Legende markieren
- Durch drücken eines Tool-Buttons die Initialisierung einleiten
- Benutzeranfrage, ob der ausgewählte Layer wirklich initiiert werden soll
- bei OK den Layer in der DB über die DB-Funktion init() initialisieren
- Beziehen von Zeitständen und laden eines bezogenen Zeitstandes als eigener Vektor- oder Tabellen-Layer in QGIS. Dazu wird ein GUI mit den folgenden Funktionalitäten erstellt:
- Auswahl eines in QGIS geladenen und historisierten Vektor- oder Tabellen-Layers
- Auswahl des gewünschten Datums
- Laden des Zeitstandes aus der DB über die DB-Funktion version() in QGIS nach dem Drücken von OK und schliessen des GUI.
- Den Layer so benennen, dass erkennbar ist, welcher Zeitstand abgebildet wird.
- oder schliessen des GUI und beenden der Aktion durch drücken von Abbrechen.
3. Die Bedienungsanleitung ist als HTML Dokument in Englisch in die Applikation integriert und kann über das Applikations-Menü aufgerufen und in einem eigenen Applikations-Fenster dargestellt.
4. Technische Dokumentation des Quellcodes
- UML Klassenmodell
- UML Use-Cases
5. QGIS Plugin-Repository
- Das Plugin wurde eingereicht
- Die unter https://plugins.qgis.org aufgelisteten Approval-Bedingungen müssen erfüllt sein.
2. Projektaufbau und Organisation

Personen im Rahmen der IPA

Habelt William
Rolle:	Kandidat
Aufgaben:
- Planen
- Programmieren
- Testen
- Dokumentieren
- Präsentieren
Verantwortung: Dokumente und Programm werden rechtzeitig fertiggestellt und abgegeben.

Dr. Düster Horst
Rolle:	Fachvorgesetzter
Aufgaben:
- SQL-Befehle vorbereiten
- Ansprechsperson für den Kandidaten
Verantwortung: Trägt die Verantwortung dafür dass der Kandidat einen Arbeitsplatz zum durchführen der IPA hat.

Oderbolz Stefan
Rolle:	Experte
Aufgaben:
- IPA-besuche
- Koordination zwischen Prüfungskommission und Kandidat
- Fragenklärung
Verantwortung: Stellt sicher dass alle Parteien die Aufgabenstellung gleich verstehen und dass die Arbeit vonstatten geht.

Vogt Erich
Rolle:	Validexperte
Aufgaben:
- Aufgabenstellung validieren
- IPA zur Freigabe geben
Verantwortung: Kandidate beginnt seine Arbeit mit sinnvollen Kriterien

Arbeitsumgebung und Durchführung
Durchgeführt wurde die Arbeit beim Geschäft der Sourcepole AG (Weberstrasse 5, Zürich 8004). Dort wurde der PC der für die Arbeit verwendete wird zur Verfügung gestellt. Die IPA fand nach Absprache mit Kandidat und Fachvorgesetzten vom 08-05.2017 bis 19.05.2017 statt. Gearbeitet wurde fünf Tage die Woche à acht Stunden in zwei Stunden blocks. Der erste Besuchstag vom Experten fand am Mittwoch den 10.05 um 13:00 Uhr statt. Der zweite fand wie beim Ersten vereinbart am Montag den 15.05.2017 um 16:30 Uhr statt. Abgabe war wie vorgesehen am Freitag Nachmittag vor 18:00 Uhr.

Das eigentliche Projekt wurden nach dem IPERKA (Informieren, Planen, Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren, Auswerten) Konzept umgesetzt. Die Informierungsphase fand vor der IPA statt in Form der geleisteten Vorarbeit und dem Einlesen in das Historisierungskonzepts. Am Montag und Dienstag war die Planungsphase. Erste Interfaces zur Veranschaulichung umgesetzt. Mittwochs fand dann der grosse Entscheid statt, das Plugin Menülastiger zu gestalten und ein grosses User Interface zu vermeiden. Grund für diesen Entscheid war der einfache Grund weil viele optionen im User Interface gar nicht Teil der IPA waren, bzw. nicht planmässig Teil des Plugins sein sollten. Die Datenbankverwaltung ist ein gutes Beispiel dazu. Diese Entscheidung ist später im zweiten Teil bei den UML‘s klar ersichtlich wie sich das Plugin tiefgreifend verändert.

Rückblickend hätte hier viel Zeit eingespart werden können wenn mit dem Fachvorgesetzten enger zusammengearbeitet wurde, bzw. die Frage zwischen Menü und User-Interface früher geklärt wurde. Auch hätte es geholfen wenn ich die Kriterien im Vorfeld genauer durchgelesen hätte. Im grossen und ganzen bin ich aber mit der Umsetzung zufrieden.
3. Vorkenntnisse

Folgende Vorkenntnisse lagen beim Kandidaten vor:
- Python: QGIS-Pluginentwicklung. ca. 8 Monate
- Selber wurde ein Plugin von Grund auf entwickelt
- In zwei weiteren Plugins wurden Fehler behoben bzw. wurden erweitert
- Grundkenntnisse PostgreSQL während des Praktikums erworben.
- Kann ein Git Repository für ein kleineres Projekt erstellen, verwalten und bearbeiten.

4. Vorarbeiten

Folgende Vorarbeiten trugen zur Arbeit bei:
- Einlesen in das Konzept der Historisierung
- Bekanntmachung mit den PostGIS catalogs (pg_catalog und information_schema)
- Selbstentwickeltes “AutoForm“ Plugin verwendet eine ähnliche Datenbank verbindung

5. Verwendete Mittel und Firmenstandards

- Folgende Mittel wurden bei der Arbeit verwendet:
- Linux - Ubuntu 16.04
- QGIS-Desktop
- Atom-Editor
- PyQt4 und Qt4-Developer-Tools (Designer, Linguist)
- PostgreSQL/PostGISPython 2.7
- PostgreSQL-Administration
- Git (github.com)
- Umbrello - UML Editor (geplant), in Praxis wurde das Online-Tool gliffy verwendet.

6. Zeitplan

Erster Entwurf des Zeitplans
Folgender Zeitplan entspricht dem wie entworfen am 08.05.2017 am Morgen (Mit Fortschritt des Tages):

Ähnliche Tatigkeiten sind Farbcodiert. Grelle Farben wurden verwendet um wichtige oder optionale Dinge zu markieren (Expertenbesuche, Abgabe, usw.). Unter jedem Tag wird eine Zeile leer gelassen wo der Fortschritt des darüberstehenden blockes festgehalten werden kann. Nach beendung der Tätigkeit wird Stichwortartig festgehalten ob das Ziel eingehalten wurde.

Für die erste Woche wurde vor allem das gewicht auf das Programmieren gesetzt. Dass erlaubt mir schnell die notwendige Funktionen zu implementieren um sie dann zu testen. Probleme können danach in ruhe behoben und Erweiterungen eingebaut werden. Dies verhindert gefahr zu laufen ein unfertiges Produkt abliefern zu müssen.

Am Ende jedes Tages werden die letzten 2 Stunden für die Dokumentation und zum beenden ausstehender Arbeit verwendet. Dies bildet eine Art Fallnetz das sicherstellt das nie unverhältnismässig viele Überstunden geleistet werden müssen.

Ebenfalls sollte man Notiz von den vielen Bufferzonen in der zweiten Woche nehmen, sowie von der Reflexionsarbeit die am Montagmorgen vorgesehen ist. Die Idee dahinter ist mir einen Meilenstein zu setzen (wie gemäss IPERKA vorgesehen ist), damit ich sehen kann was noch gemacht werden muss. Diese Arbeiten können dann auf die Bufferzonen verteilt werden.

Der Letzte Tag ist ausschliesslich dem Dokumentieren und Filesortieren gewidmet. Das heisst dass die ganze Programmierarbeit am Vortag beendet sein muss. Die erlaubt mir in Ruhe die Dokumentation des letzten Standes fertigzustellen und diesen dann am Nachmittag hochzuladen ohne verwirrung zwischen den Versionen zu stiften.
Revisionierter Zeitplan
Zweiter Zeitplan von Montag 15.05 hier
7. Arbeitsjournal

II. Teil 2 – Systembeschrieb
1. Kurzfassung
Das wichtigste in Kürze
Das Programm QGIS, eine Open-Source Geographic Information Software, dient der Bearbeitung und Veranschaulichung von Karten, und anderen geographischen Daten. Diese werden unter anderem als Shapefiles gespeichert (.shp). Diese kann man sich grundsätzlich als Tabellen mit einer Spalte für geographische Informationen vorstellen. Jedes Shapefile speichert grundsätzlich etwas bestimmtes, z.B. alle Flüsse im Kanton Zürich. Ein anderes würde dann die Kantonsgrenzen speichern usw.. Schlussendlich werden alle Shapefiles als Layer in QGIS Übereinander gelegt und ergeben eine sinnvolle und aussagekräftige Karte. Wenn nun ein neuer Kanal gegraben wird, müsste jemand diesen auf dem Flüsse Shapfile nachtragen. Diese Änderungen sind schnell und leicht gemacht aber es wird grundsätzlich nicht gespeichert wann und wer diese Änderungen vornimmt. Zudem lassen sich frühere Zustände des Layers ebenfalls nicht anzeigen. Das Historisierungskonzept sollte hier abhilfe verschaffen. Dabei handelt es sich um SQL Befehle welche bestimmte PostGIS Maplayers (Layers die aus einer PostGIS Datenbank stammen) initialisieren und mithilfe von Triggern alle Änderungen laufend aufzeichnen und als neue Zeitstände speichern. Die Person die die Änderungen vornimmt wird ebenfalls erfasst. Das Plugin soll diesen Prozess vereinfachen sodass auch jemand ohne SQL Kenntnisse von der Historisierung gebrauch machen kann.
QGIS unterstützt viele verschiedene von User erstellten Erweiterungen. Diese sind hauptsächlich entweder in Python oder C++ geschrieben. Das Historize Plugin wurde mit Python geschrieben und bietet ein neues Menu im Interface an, womit der Historisierungsprozess bequem gesteuert werden kann. Hinter diesem Prozess liegen 3 wichtige SQL-Funktionen die vom Plugin aufgerufen werden: init(), update() und version(). Init() für die Initialisierung der Layer, update() für das Importieren von Daten aus anderen Tabellen und version() für das Laden bestimmter Zeitstände. Eine Benutzeranleitung ist ebenfalls integriert womit dem User die Menü-optionen genauer erläutert werden. Die Anwendung richtet sich aber an GIS -Fachleute, das soll heissen sie sind bereits mit der Behandlung von Geodaten und der Erstellung von PostGIS Datenbanken vertraut. Die genauen Voraussetzungen werden ebenfalls in der Benutzeranleitung noch einmal erwähnt.
Als Ergebnis steht schlussendlich eine technisch funktionierende und hilfreiche Erweiterung welche die Verwaltung von Geodaten hoffentlich vereinfacht und verbessert und deren Versionierung sicherstellt. Das Plugin hat ebenfalls das Potenzial für Erweiterung.So könnte man in Zukunft eine Funktion einbauen welche die Unterschiede zwischen zwei Zeitständen berechnet und als separaten Datensatz speichert.
2. Systembeschreibung

Klassen-, UseCase- und Activity Diagramme wurden mithilfe vom Online Tool 'gliffy' erstellt.[1] Der Grund warum dieses Tool verwendet wurde und nicht 'Umbrello' wie auf der Kandidatenseite erwähnt ist weil dieser nicht installiert war wie angenommen. Dies war aber kein Problem das dieses Tool sich als sehr Benutzerfreundlich entpuppte. Einzig downloads scheinen ohne einen Premium Accoutn nicht möglich zu sein. Deshalb behalf ich mir mit Screenshots.
[1] https://www.gliffy.com/

UML-Klassendiagramm

Ein erster Entwurf des Klassendiagramms. Es wurden insgesamt 3 auf sich aufbauende Versionen des Klassendiagramms erstellt.Grund dafür ist meine eigene Tendenz dazu Dinge kurzfristig zu ändern weil sie mir entweder in der Praxis nicht gefallen, oder weil mir ein besserer Lösungsweg aufgefallen ist. Deswegen sollten die ersten beiden Diagramme eher als Entwürfe betrachtet werden die ich als Leitfaden verwendet habe um mir ein besseres Bild des Programmes zu verschaffen. Der dritte und letzte Screenshot hingegen beschreibt das Programm in seinem fertigen Stand.
Eine verbesserte Version welche das Programm genauer beschreibt ergab sich nach der ersten Implementation der Interfaces:Hier werden die unterschiedlichen Interfaces, sowie deren zuständigen Klassen festgehalten. Dieses Klassendiagramm ändert sich nach dem 17.05, (also Mittwoch) drastisch. Grund dafür ist die auslagerung der Funktionen auf ein Menü, anstelle eines Hauptinterfaces. Grund für diese Entscheidung war vor allem die Vereinfachung und die fehlende Notwendigkeit eines grossen Interfaces für die Historize Klasse.

Es werden aber noch nicht alle Klassen genau beschrieben. Es können sich noch kurzfristig Dinge ändern. Auf der folgenden Seite ist das Fertige UML erstellt welche das Programm in seiner fertigen Form beschreibt:

Dies ist das vollständige Klassendiagramm der fertigen Version des Plugins. Zusammengefasst funktioniert das Ganze in der Praxis wie folgt:

Die Historize Klasse ist die Hauptklasse des Plugins. Sie wird mithilfe des __init__.py in der Class Factory aufgerufen und initialisert das Menü in der Taskbar und stellt sicher das es korrekt geladen und entladen wird. Ebenfalls behandelt sie die Aufrufe der anderen Funktionen und ist direkt für die Initialisierung der Datenbanken und Layer zuständig, also dem Aufruf der init()-SQLfunktion. Es ist ebenfalls ein Event-Listener bei ihr eingebaut welcher die Menüoptionen entsprechend der selektierten Layer anpasst.

Die DBConn Klasse ist zuständig für die Datenbank verbindung. Die Connection Infos werden hierbei direkt der selektierten PostGIS Layer durch ihre URI (Uniform Resource Identifier) entnommen. Die darin enthaltene Funktion connectToDb() liefert ein ConnectionObjekt zurück welches dann weiterverwendet werden kann.

Die AboutDialog Klasse zeigt eine Webview an und lädt die Benutzeranleitung welche als .html file gespeichert ist. Der Pfad zu diesem file wird dynamisch mithilfe der Library ‘os‘ ermittelt. Importiert wird das Interface von der ui_about Klasse. Dieses Python file, sowie alle anderen ui_* files im Plugin wurden mithilfe des folgenden Befehls erstellt:

 pyuic4 <<input-file>> -o <<output-file>>	(PyQt4 UI code generator 4.11.4)
Als Inputfiles dienten die im Qt-Designer erstellten *.ui files (Eine Art XML). Die Outputfiles sind einfache *.py (Python) files. Dieser Prozess wurde für die anderen Interfaces ui_selectDate und ui_importUpdate wiederholt.

SelectDateDialog wird von HistorizedDialog importiert und instanziiert und behandelt den Dialog für das Laden eines historisierten Zeitstandes, den Aufruf der SQL-Funktion version(). Das Interface wird von ui_selectDate importiert. Ebenfalls importiert es ein ConnectionObject von DBConn welche dann für die Instanziierung der Klasse SQLExecute verwendet wird. Deren Zweck wird später erläutert.

ImportUpdateDialog importiert ebenfalls die Klassen SQLExecute und DBConn, wobei ihre Aufgabe darin liegt die Update Funktion zu implementieren. Dazu wird auch das dazugehörige Interface ui_importUpdate geholt. Die SQL-Funktion update() wird von hier gesteuert und aufgerufen.

Schliesslich bleibt noch die SQLExecute Klasse übrig. Sie wird mithilfe eines ConnectionObjects instanziiert und beinhaltet die eigentlichen SQL-Befehle des Programms. Grund für diese Entscheidung war damit falls jemand einmal die Befehle genau anschauen oder erweitern möchte, so kann er sie alle an einem Ort finden ohne gross suchen gehen zu müssen. Diese Klasse wird von all denen importiert die SQL-Befehle ausführen müssen.

UseCase Diagram

Dies ist die erste Version des Use-Case Diagramms. Hier wird noch mit der Möglichkeit gespielt dem User die Möglichkeit zu geben mehrere Datenbank verbindungen zu verwalten. Dem User sollte auch die Möglichkeit geboten werden die Historisierungsstruktur zu aktualisieren. Dies wird aber nicht als Priorität angesetzt wegen der fehlenden Zeit. Nach der Entscheidung am Mittwoch ein Menügetriebenes Plugin zu schreiben fallen viele Funktionen ebenfalls weg.
In der Fertigen Version sieht das Use-Case Diagram so aus:

QGIS stellt die MapLayer zur verfügung, d.h. die Layer werden von der Datenbank ins MapRegistry geladen wo sie dann vom Plugin verwendet werden können. Dem User stehen dann die Möglichkeiten offen die Layer in der Historisierungsprozess zu Initialisieren, frühere Zeitstände zu laden, den Historisierungsprozess auf der Datenbank zu initialisieren und den About Dialog, also die Benutzeranleitung zu öffnen. Alle diese Optionen sind implementiert, getestet und Funktionieren. Die update() Funktion aber ist nicht funktional. Dass will heissen sie ist zwar implementiert, funktioniert aber nicht. Grund dafür ist die fehlende Zeit dem Fehler nachzugehen.

Als kurze Anmerkung wegen der Extensions zum Akteur Database. Die Akteure PostGIS und uuid-ossp sind wortwörtliche ‘extensions‘ zur Datenbank. Sie erweitern die Funktionen der Datenbank damit sie den unter anderem den Historisierungsprozess unterstützen. PostGIS muss installiert sein damit die Datenbank initialisiert werden kann. Die Extension uuid-ossp wird im initialisierungs prozess dann automatisch installiert. Grund dafür ist weil ohne PostGIS keine verbindung zur Datenbank vom Layer ermittelt werden kann da nach ihm als Provider gefragt wird. In meinem Fall habe ich mithilfe der Applikation PG-Admin meine Datenbanken verwaltet.
Activity Diagram

Das Activity Diagram vor dem Entscheid am Mittwoch. Es zeigt den geplanten Ablauf bei einem Haupt-GUI. Folgende Annahmen wurden ebenfalls getroffen.
1. Fehler führen zur Terminierung des Prozesses.
2. Der hat drei Möglichkeiten beim Umgang mit den Layern.

Eine funktionierende Verbindung zur Datenbank ist hier zwingend. Deswegen wird sie als erste Aktivität im Programmfluss gesetzt.

Wichtig hier ist vor allem dass die verwendeten Layer in der korrekten Form sind. Konkret war in dieser Umsetzung vorgesehen dass via SQL und IF Abfragen sichergestellt wird dass der User nur gültige Layer aus einem Dropdown wählen darf. Bei der Menübasierten Lösung sieht es allerdings so aus:

Das Plugin beginnt sobald der User einen Layer vom Map Registry wählt. Der User entscheidet sich für eine Menüoption wonach ein Signal ausgesendet wird. Dieses Signal wird vom Plugin verwendet um den gewählten Layer zu prüfen und ihm entsprechend die gültigen Menüeingaben zu setzen. Dies schliesst viele potenzielle Fehlerquellen aus. Konkret werden dann jedes mal alle Einträge im Menü ausgeschaltet und dann nach und nach wieder eingeschaltet. Somit trifft der User dann seine Eingabe und die Aktion wird ausgeführt. Der Einzige Menüeintrag der immer aktiv bleibt ist der “About“ Eintrag, also die Bedienungsanleitung.
3. Installationsanweisungen

Die Installationsanweisungen bzw. die Voraussetzungen damit das Plugin richtig Funktioniert sind in der Benutzeranleitung des Plugins erwähnt. Ich werde sie hier aber ebenfalls kurz auflisten:

1. Es muss eine Datenbank mit der PostGIS extension vorliegen.
2. Die PostGIS Datenbank darf kein Schema mit dem namen “hist_tabs“ enthalten.
3. QGIS muss mit dem Plugin installiert sein.
4. In QGIS muss ein Projekt vorliegen welches Layer aus der PostGIS DB hat.

Um das Plugin zu installieren, navigieren sie zum Plugins-Menü in der Taskbar und klicken sie auf “Manage and Install Plugins“. Dann suchen sie unter dem Tab “Not installed“ nach dem Plugin “historize“. Installieren sie es und stellen sie sicher dass es dann unter dem Tab “Installed“ aktiv ist so wie im bild.

Es sollte in der Taskbar nun das Menü “Historize“ zur verfügung stehen. Wenn diese Schritte erfüllt sind so kann mit dem Plugin gearbeitet werden.
4. Benutzeranleitung

Zuallererst muss die Datenbank initialisiert werden. Dazu wählen sie zuerst eines der PostGIS Layer aus der MapRegistry aus und klicken auf “Initialize Database“.
Dadurch wird automatisch das historisierung.sql und die darin entaltenen SQL Befehle auf der Datenbank ausgeführt. Das System informiert den Benutzer dann ob die Initialisierung erfolgreich war oder nicht. Bei Fehlern stellen sie sicher dass die Datenbank kein “hist_tabs“ Schema enthält. Dieses wird nämlich selber erstellt und verwendet für die Historisierten Tabellen.

Sollte die aber erfolgreich sein so kann man die Layer dieser Datenbank initialisieren bzw. historisieren.
Wählen sie zuerst den Layer aus den sie Historisieren wollen. Dann wählen sie “Initialize Layer“ aus dem Layer Sub-Menü. Eine Messagebox berichtet dann vom Erfolg oder Misserfolg der Aktion. Sollte der Prozess geglückt sein so werden von nun an alle Änderungen am Layer in der Datenbank laufend gespeichert. Dies kann man überprüfen indem man die Tabellen unter dem Schema “hist_tabs“ in der Datenbank anschaut (PG-Admin eignet sich hierfür besonders gut).
In meinem Testfall habe ich den PostGIS Layer namens “point_test_layer“ historisiert. Jeder historisierte Layer wird mit dem “schema_“ angeführt. In meinem fall kam die Tabelle vom Schema public also heisst die Historisierte Tabelle “public_point_test_layer“.

Für jede Änderung wird ein neuer Zeitstand erstellt. Möchte man einen bestimmten Zeitstand des Layers dann laden so verwendet man die “Load Layer“ Funktion. Dadurch öffnet sich dann folgender Dialog:
Von hier aus selektiert man aus dem Dropdown den Zeitstand den man haben will. Aufgepasst: Die Logik lädt den nächsten Zeitstand der kleiner ist als das gewählte Datum. (SQL-Interne Logik, das Plugin hat selber keinen Einfluss darauf). Das bedeutet das in diesem Falle hier der Stand vom 12.05.2017 nichts laden würde weil er der älteste Zeitstand ist. Beim erfolgreichen laden des Zeitstandes wird das Resultat dann dem Map Interface hinzugefügt.

Ein anderer Layer welcher schon mehrere Änderungen zu Testzwecken vermerkt hat. So sollte es dann in etwa im Map Registry aussehen. Der Zeitstand befolgt folgende Namenskonvention: “Datum_LayerName_(Historised)“.

Es kann problemlos der gleiche Zeitstand mehrmals geladen werden. Ihre Namen unterscheiden sich allerdings nicht. Die geladenen Zeitstände lassen sich auch nicht editieren was vorgesehen ist. Änderungen sollten nur auf dem aktuellsten Stand möglich sein.

Die Layer Update Funktion wie schon früher erwähnt noch nicht funktional, aber deren Verwendung sei hier dennoch erwähnt. Wenn im Menü “Load Layer“ ausgewählt wird so tut sich folgender Dialog dann auf.

Von aus kann man dann aus dem Table-Dropdown die Tabelle auswählen von der die Daten Importiert werden sollen. Die Exclude Attributes Liste zeigt alle Attribute des im Map Registry angewählten Layers an. Damit der Import funktioniert muss die Struktur diesselbe sein und um dies zu garantieren kann man Attribute aus der Liste anwählen die ignoriert werden sollen. Mit “OK“ wird dann der Import durchgeführt.
5. User Interface

Formulare
Bei den Formularen war Benutzerfrendlichkeit und Intuitives Design massgebend. Skizzen wurden im Designer selber aus folgenden Gründen vorgenommen:

1. Qt-Designer erlaubt schnell und einfach per Drag and Drop die Elemente in einer groben Art und Weise anzuordnen wie man es sich erwünscht.
2. Wenn man sich für ein Design entschieden hat, so hat man wahrscheinlich schon ein fast komplettes GUI.

Insgesamt mussten am Ende drei GUI‘s entwickelt werden:

1. das Hauptfenster
2. ein Spezifikations-Fenster für die Update Funktionen
3. ein simples Dropdown für die Datenwahl beim Laden

Da die Fenster Nr. 2 und 3 nicht viel Freiheit liessen, zumals ihre Funktion ziemlich eindimensional ist, waren sie schnell zusammengestellt. Im Gegensatz dazu war das Hauptfesnter welches anfangs etwa so aussah:

Das Design basierte hierbei auf das WPS-Plugin was eine Ähnliche Buttonstruktur verwendete. Ich war allerdings unzufrieden nachdem Ich es mir eine Weile lang anschaute. Zum einen sind die vielen Buttons sehr verwirrend. Das kopierte Layout hier verschlimmert dies nur. Weiterhin werden hier mit den Buttons Funktionen angeboten die gar nicht Teil des Plugins sein sollten. ‘Delete‘ unter der Gruppe Layers zum Beispiel hat hier nichts zu suchen. Ich musste hier mir noch einmal genau die Aufgabenstellung anschauen. Besonders was genau vom Plugin in seiner Fertigen Form erwartet wird.

Die zweite Iteration ist hierbei viel besser und leidet nicht mehr unter denselben Problemen des 1. Beispiels:

Diese 3-Tab Lösung gefällt mir viel Besser. Die Buttons sind reduziert und sind klarer ihrer Gruppe zugeordnet. Database und HTML-Dokumentation erhalten ihren eigenen Tab und sind somit thematisch getrennt. Der Nachteil hier hingegen ist dass dieses GUI nur eine DB verbindung (d.h. keine Datenbank liste) unterstützt. Weil Multi-Database Support aber kein Kriterium bei meiner Arbeit ist, dafür Benutzerfreundlichkeit eines, ziehe ich das zweite Design dem ersten vor. Zum schluss hier die fertigen GUI‘s wie sie vom Plugin verwendet werden.