ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 08.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Erfolge/Misserfolge	Bemerkungen
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden	Arbeitsjournal / Zeitplan / Wichtige Daten	Erste Dokumente erstellt. Ohne klare Vorlage jedoch führt dies nur zu halb brauchbaren Vorlagen. Gut: Meilenstein gesetzt am Montag.	Werde definitiv einen besseren Zeitplan schreiben müssen um IPERKA besser zu reflektieren. Momentaner Zeitplan ist eine Notlösung.
10:30-12:30	UML‘s erstellen	Klassendiagramm / UseCase Diagramm / ActionDiagramm	UML's wurde alle erstellt. Relationen beim Klassendiagramm bereiten noch Schwierigkeiten.	Gratis Online Tool verwendet (Gliffy). Im Nachhinein wäre eine genauere Planung der UML's besser gewesen da Zeit verloren wurde beim nachbessern.
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen	UMLs fertig / Interface skizze erstellt	Interface sind fertig. Ich entschied mich gegen Papierskizzen was mir Zeit einsparte. Schlecht: Erst nach Implementation nach 2. Meinung gefragt: Dies führte zu Zeitverlust!	Mithilfe von Screenshots wurden die Skizzen in QT-designer festgehalten. Main Window und die 2 Unterfenster sind fertig.
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren	QT Form verbessert / Dokumentation	Bufferzone verwendet um das Layout der Forms zu verbessern.	Keine

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Erstellung des GitRepositories Programmierung des Ui's / Aufruf vom QGIS Menü
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 09.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Git Repository erstellen / Interface wählen	Git Repo erstellt / Interfaces erstellt	Git Repo konnte als Private nicht angelegt werden (ist jetzt Public.) Undeklarierter Fehler trat ansonsten auf.
10:30-12:30	Grobe Programmstruktur bauen / Interface Implementieren	*.py Files erstellt / Interfaces Implementier	War schneller als erwartet mit den Interfaces Fertig. War 1 Block dem Zeitplan Voraus.
13:00-15:00	Interfaces verbessert und in QGIS aufgerufen. Alle Interfaces sind jetzt korrekt miteinander verbunden. UML Klassendiagramm überarbeitet	1. Aufruf in Qgis / 2. UML verbessert	Message Windows müssen noch programmiert werden (Siehe Aufgabenstellung für wo.)
15:30-17:30	Zeitbuffer: / Helfe Horst beim abräumen eines Kurses. Message Windows implementiert. / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren	Dokumentation / Messagewindows Abräumen	Werde nach test DB fragen für Morgen

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 10.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00
10:30-12:30
13:00-15:00
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 11.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 12.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 15.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 16.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 17.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 18.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 19.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren