IPA Arbeitsjournal

08.05.2017 – Planung der Arbeit

Aufgaben
- Planung der Arbeit (Zeitplan erstellen, Dokumente vorbereiten)
- UML's erstellen
- Skizzen
- Dokumentation

Die Arbeit beginnt mit der Planung der Arbeit. Ich erstelle einen Zeitplan und bereite Dokumente wie Arbeitsjournal und Dokumentation vor. Danach werden die UMLs erstellt und die Skizzen gezeichnet. Skizzierungen werden im QT-Designer vorgenommen. Ende des Tages dokumentiere ich meine Arbeit.

Erfolge/Positives
Meilenstein wurde auf Montag gesetzt. Elektronische skizzen sind praktisch schon verwendbar ohne zusätzlichen Zeitaufwand.

Probleme/Misserfolge
Zeitplan enthält keine klare "Soll/Ist" Struktur. Klassendiagramm Relationen sind noch unsicher.

Fazit
Planungsphase hätte besser gemacht werden können. Werde die Dokumente nochmals überarbeiten müssen. Ich kann aber mit der Arbeit beginnen da die Planung für mich verständlich ist.

09.05.2017 – Programmierung der Interfaces

Aufgaben
- Git Repo erstellen
- Interface wählen
- Grobe Programmstruktur bauen
- 2. Version des UMLs erstellen

Ich erstelle ein Git Repository für das Projekt (https://github.com/HabeltWi/Historize). Danach erstelle ich rudimentär alle python files und interfaces und commite diese. Dies files sind zum grössten Teil leer, entsprechen aber der Planung. Ich kann sie dann nach und nach ausbauen. Ich entscheide mich für ein Interface (siehe Dokumentation für den ganzen Prozess) und rufe ihn zum ersten mal in QGIS auf. Mir bleibt genug Zeit am Ende des Tages das UML anzupassen und die Dokumentation zu führen.

Erfolge/Positives
Erster Aufruf in QGIS. Unterfenster funktionieren auch wie erwartet. Zudem mache ich gebrauch vom .gitignore file um die *.pyc files zu ignorieren.

Probleme/Misserfolge
Git Repo konnte als Private nicht angelegt werden (ist jetzt Public.) Undeklarierter Fehler trat ansonsten auf. Dies beeinflusste die Arbeit aber nicht weiter.

Fazit
Die Skizzierung im Qt-Designer zahlte sich aus und sparte mir Zeit ein. Soweit so gut.

10.05.2017 – Programmierung der Interfaces

Aufgaben
- DB-Connection erstellen
- Testdaten zusammenstellen
- Interface Überarbeitung
- Fachgespräch mit Stefan Oderbolz
- Erste SQL Ansätze

Am Morgen bespreche ich mit meinem Fachvorgesetzten Horst Düster den Stand des GUIs. Ich entscheide mich danach es wäre besser den Kriterien der IPA entsprechen wenn das Programm über einem Menü, statt eines Haupt-Interfaces läuft. Die Untermenüs könne beibehalten werden, das Haptmenü wird aber gelöscht und seine Funktionalität ganz auf die Menüleiste ausgelagert. Erste Datenbankverbindung wird erstellt und funktioniert. Dann ist es Zeit für das Fachgespräch. Fragen werden alle ohne Probleme beantwortet. Vor allem auf folgende Dinge muss ich noch wert legen:
- In der Dokumentation vorliegende Problem genau auslegen (siehe Kriterium [159]Problemanalyse)
- Versionierung aller Dokumente (Insbesonder vom Journal, Zeitplan, etc.)
- Zeitplan und Journal Überarbeiten
Letzterer Punkt bewog mich dazu dieses Format über das vorherige Tabellenformat zu wählen (siehe Kapitel Journal in der Dokumentation). Schlussendlich stellte ich mir ein paar Testdaten in der histo_db – die Testdatenbank – zusammen und begann die Klasse SQLExecute auszubauen. Der init() Befehl sollte jetzt schon implementiert sein, wobei sie aber noch ungetestet ist. Zudem müssen noch stärkere Teststrukturen gebaut werden um ungültige Layer abzufangen.

Erfolge/Positives
Das Journalformat ist jetzt für mich viel bequemer. Es stehen keine unbeantworteten Fragen nach dem Gespräch mit Stefan Oberdolz. Ich bin zudem dem Zeitplan leicht voraus und habe schon mit den SQL befehlen begonnen.

Probleme/Misserfolge
Keine besonderen aber ich hätte mir Zeit einsparen können wenn ich die Kriterien des Produkts der IPA genauer durchgelesen hätte.

Fazit
Werde das Dokument Farbeit.pdf noch einmal genau durchlesen und werden wahrscheinlich am Wochenende zusätzliche Arbeit leisten um Dokumentation und Zeitplan auf vordermann zu bringen.