ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 08.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden	Arbeitsjournal / Zeitplan / Wichtige Daten	Zweite Woch noch etwas viel bufferzone. Werde anfangs 2. Woche (Montag) bei reflexion genauer sagen können was noch gemacht werden muss
10:30-12:30	UML‘s erstellen	Klassendiagramm / UseCase Diagramm / ActionDiagramm	Klassendiagramm relationen noch etwas unsicher. Werde es später noch genauer anschauen.Gratis Online Tool verwendet (Gliffy).
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen	UMLs fertig / Interface skizze erstellt	Mithilfe von Screenshots wurden die skizzen in QT-designer festgehalten. Main Window und die 2 Unterfenster sind fertig.
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren	QT Form verbessert / Dokumentation	Bufferzone verwendet um das Layout der Forms zu verbessern.

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Erstellung des GitRepositories Programmierung des Ui's / Aufruf vom QGIS Menü
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 09.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Git Repository erstellen / Interface wählen	Git Repo erstellt / Interfaces erstellt	Git Repo konnte als Private nicht angelegt werden (ist jetzt Public.) Undeklarierter Fehler trat ansonsten auf.
10:30-12:30	Grobe Programmstruktur bauen / Interface Implementieren	*.py Files erstellt / Interfaces Implementier	War schneller als erwartet mit den Interfaces Fertig. War 1 Block dem Zeitplan Voraus.
13:00-15:00	Interfaces verbessert und in QGIS aufgerufen. Alle Interfaces sind jetzt korrekt miteinander verbunden. UML Klassendiagramm überarbeitet	1. Aufruf in Qgis / 2. UML verbessert	Message Windows müssen noch programmiert werden (Siehe Aufgabenstellung für wo.)
15:30-17:30	Zeitbuffer: / Helfe Horst beim abräumen eines Kurses. Message Windows implementiert. / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren	Dokumentation / Messagewindows Abräumen	Werde nach test DB fragen für Morgen

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 10.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00
10:30-12:30
13:00-15:00
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 11.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 12.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 15.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 16.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 17.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 18.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren

ARBEITSPLAN / ARBEITSJOURNAL IPA		Nummer Kandidatin/Kandidat U_19044
Planen der Arbeit Erarbeitung des Zeitplans / Einrichtung der Arbeitsumgebung
Name, Vorname Habelt, William		IPA-verantwortliche Fachkraft
Ort Sourcepole AG Datum 19.05.2017		Unterschrift Kandidatin/Kandidat

Zeitplanung	Aufgaben	Zeitlicher Ablauf	Bemerkungen / inkl. Visum / IPA-verantwortliche Fachkraft und Experte/In
08:00-10:00	Planen der Arbeit / (Zeitplan erstellen, Notewendige Dokumente vorbereiten) Dauer gemäss Wegleitung: / 120 Minuten = 2 Stunden
10:30-12:30	UML‘s erstellen		Seiten 2–5
13:00-15:00	UML‘s und Relationship Diagramme sind fertig / 2 Interface Skizzen erstellen
15:30-17:30	Zeitbuffer: / (Was muss noch gemacht werden) / Arbeit des Tages dokumentieren